## Slide 1: Bataille navale, projet tuteuré de S2
Hugo BLANCHARD, Théo RICHARD, Erwan ROBIN, Baptiste VETTER et Florent FLIEDNER
GROUPE 12
1

## Slide 2: Présentation du sujet
Jeu de bataille navale
But pédagogique
Efforçant à travailler en groupe, à s’organiser
2

## Slide 3: Cahier des charges
Simple d’utilisation
Interface intuitive
Plusieurs modes (solo ou multijoueur)
Plusieurs types de partie (classique ou personnalisée)
Utilisation de Swing et éléments en réseau
3

## Slide 4: Démarche mise en œuvre
Java swing appris en cours
Environnement: IntelliJ IDEA et versionning sur gitLab
Recherches sur le réseau en java (java.net)
Cycle en V
4

## Slide 5: Difficultés et défis techniques
Relier algo/vue
  Théorie très optimiste face à la pratique
  Difficulté de relier des codes, apport de nouveaux bugs
  Placement des bateaux complexe
5

## Slide 6: Difficultés et défis techniques
6
Algorithme ordinateur :
  Premier coup au hasard
  Si touché, direction aléatoires
  Si direction aléatoire touché  continuer dans la direction
  Si loupé et pas coulé  repartir première case dans direction opposé
  Recommencer
Intégration algorithmique
Intégration visuelle

## Slide 7: Difficultés et défis techniques
Jeu en réseau:
  Aucun cours au sein de l’IUT
  Recherches personnelles
  Utilisation des sockets au sein
  de java.net
  Codage de forme:
  1/2/5/1/0, propre au message
7

## Slide 8: Déroulement du projet
Répartition des tâches
Théo:
  Placement des bateaux (vue)
  Liaison algo-vue
Erwan
  Algorithme de base et vue
8
Florent:
  IA et algorithme de base
Hugo:
  Aspect réseau
  Déroulement de partie
Baptiste
  Menus et thèmes
  Liaison vue-algo

## Slide 9: Déroulement du projet
Bonne coordination
Algo terminé dans les temps
Beaucoup de travail pour le réseau
Mauvaise estimation du temps pour la liaison algo-vue
9
Conception
Répartition des tâches
Travail personnel
Liaison algo-vue
Liaison des codes

## Slide 10: Bilan
Bilan technique:
  Programme fonctionnel pour l’IA et le multijoueur en ligne
  Pas de parties personnalisées et le multijoueur local (algorithme fonctionnel)
  Vue convenable, apport esthétique
Bilan pédagogique:
  Réel apport en connaissances, approche du réseau
  Utilisations de connaissances de l’IUT, domaine très vaste
  Progrès en IHM et en programmation objet
10

## Slide 11: Bilan
Bilan humain:
  Rapports professionnels renforcés
  Déjà membres pour le projet tuteuré de S1
  Organisation du travail correcte, réunions une fois par semaine minimum
  Bonne ambiance de travail, personne à l’écart
11

## Slide 12: Conclusion
Satisfaits de ce projet
Fonctionnalités difficiles importées
Attention aux nouvelles notions (ne pas négliger le temps nécessaire)
Réel apport en connaissances
Liens du groupe renforcés
Bonne organisation générale
12